Tesla_MateLink

实施计划

Web · iOS · Android 三端完整实施方案

2026-06-23 | v1.0

# 目录

# 第一部分：总体实施计划

基于 PRD glm_00~09 + 20+ 参考仓库借鉴，Web→iOS→Android 三阶段策略。

## 1.1 核心决策

| 决策项 | 结果 |
| --- | --- |
| 品牌名 | Tesla_MateLink |
| 技术方案 | 原生双端 (iOS Swift 优先 → Android Kotlin 跟进) |
| 商业模式 | 前期免费，后期可选付费功能 |
| 视觉风格 | Apple-Like + 车色 Accent |
| 开发顺序 | 先 iOS 后 Android |
| iOS 缓存 | SwiftData (iOS 17+) |

## 1.2 8 个 Change 总览

| # | Change | 平台 | 周期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | glm-shared-base | 共享 | 2d | ✔ build |
| 7 | glm-mvp-web | Web | 15d | ✔ archived |
| 1 | glm-mvp-foundation | iOS | 5d | ✔ build |
| 2 | glm-mvp-dashboard | iOS | 5d | ✔ build |
| 3 | glm-mvp-drives | iOS | 5d | ✔ build |
| 4 | glm-mvp-charges | iOS | 5d | ✔ build |
| 5 | glm-mvp-ios-finalize | iOS + 中国 | 5d | ✔ build |
| 6 | glm-mvp-android | Android | 15d | ✔ build |
| 6b | glm-mvp-release | 双端 | 10d | ✔ build |

## 1.3 开发阶段

Week 1-3: Web 仪表盘 (✔ 已完成) → Jovi 确认交互

Week 4-8: iOS 优先 → Foundation → Dashboard → Drives → Charges → Battery + 中国本地化

Week 9-12: Android 跟进 → 参考 matedroid 完整代码

Week 13-14: Release → 集成测试 + App Store + Google Play

## 1.4 开发环境

| 工具 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Android Studio | Hedgehog+ | Android 开发 |
| Xcode | 16+ | iOS 开发 (需 Mac) |
| JDK | 17 | Android 构建 |
| Kotlin | 2.0+ | Android 语言 |
| Swift | 5.10+ | iOS 语言 |
| Node.js | 20 LTS | Web 开发 |
| Docker | latest | Web 部署 |

## 1.5 Web 交互设计摘要 (✔ 已完成)

| 页面 | 核心交互 | 数据刷新 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | 实时卡片+5s轮询+车辆切换+充电卡片+胎压网格 | 5s |
| Drives/Detail | 日期分组+分页+5曲线标签切换+Brush缩放 | 按需 |
| Charges/Detail | AC/DC筛选+月度柱状图+3曲线+充电效率 | 按需 |
| Battery Health | 健康度Gauge+衰减趋势折线 | 1h |
| Statistics | Year→Month→Day→Drive四级钻取 | 按需 |
| Heatmap | 15d×24hGitHub风格热力图+hover/click | 按需 |
| Efficiency | 速度-效率散点回归+温度颜色编码 | 按需 |
| Vampire/Range/Cost | 停车掉电/预估vs实际/成本+排行榜 | 按需 |

# 第二部分：iOS 实施计划

技术栈：Swift 5.10 + SwiftUI + SwiftData + Swift Charts | 15d (3周) | 工程已就绪 (13文件)

## 2.1 开发环境

| 需求 | 说明 |
| --- | --- |
| 硬件 | Mac(M1+),16GB+RAM |
| Xcode | 16.0+ |
| iOS目标 | iOS17.0+ |
| Swift | 5.10 |
| 账户 | AppleDeveloper$99/年 |

## 2.2 Phase总览

| 阶段 | 内容 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ✔工程骨架(13Swift文件已完成) | — |
| 2 | T1DriveDetail+T2ChargeDetail | 2d |
| 3 | T3Statistics钻取+T4Heatmap+T5分析5页 | 4.5d |
| 4 | T6高德地图集成+T7分时电价 | 3.5d |
| 5 | T8真机测试+T9AppStore上架 | 5d |
| 总计 | 15d(~3周) |  |

## 2.3 借鉴对照表

| matedroid源文件 | iOS实现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| DashboardScreen.kt | DashboardView.swift | ✔ |
| ChargeList/DriveList.kt | ListView.swift | ✔ |
| BatteryHealthScreen.kt | BatteryHealthView.swift | ✔ |
| SettingsScreen.kt | SettingsView.swift | ✔ |
| ChargeDetailScreen.kt | ChargeDetailView.swift | 📋T2 |
| DriveDetailScreen.kt | DriveDetailView.swift | 📋T1 |
| MileageScreen.kt | StatisticsView.swift | 📋T3 |
| RouteSimplifier.kt | RouteSimplifier.swift | 📋Utils |
| ui/theme/Color.kt | AppTheme.swift | ✔ |

# 第三部分：Android 实施计划

技术栈：Kotlin 2.0 + Jetpack Compose + Material 3 | 28d (5.5周) | 核心策略：matedroid 直抄 75%

## 3.1 Phase总览

| Phase | 内容 | 工时 | 直抄占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T0工程初始化(Gradle+Compose+CI) | 4d | 90% |
| 2 | T1APIClient+T2Mock+T3Onboarding | 5d | 80% |
| 3 | T4Dashboard+T5Drives+T6Charges | 6d | 95% |
| 4 | T7Battery+Stats+T8分析7页+T9中国 | 10d | 60% |
| 5 | T10真机测试+T11GooglePlay上架 | 3d | — |
| 总计 | 28d(~5.5周) |  | ~75% |

## 3.2 核心借鉴表

| matedroid源文件 | MateLink目标 | 直抄度 |
| --- | --- | --- |
| build.gradle.kts | app/build.gradle.kts | 90% |
| data/api/*.kt | TeslaMateApi.kt | 70% |
| data/local/*.kt | data/local/ | 95% |
| ui/theme/*.kt | ui/theme/ | 100% |
| ui/dashboard/*.kt | ui/dashboard/ | 95% |
| ui/drives/*.kt | ui/drives/ | 95% |
| ui/charges/*.kt | ui/charges/ | 90% |
| widget/*.kt | widget/ | 100% |
| domain/route/*.kt | domain/route/ | 100% |

## 3.3 双端工时对照

| 任务 | iOS | Android | Android优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程初始化 | 0d(已完成) | 4d | — |
| APIClient | 0d | 1d | 直抄matedroid |
| Mock+缓存 | 0d | 2d | 直抄matedroid |
| Dashboard | 0d | 2d | 直抄95% |
| Drives+Charges | 2d | 4d | 直抄90-95% |
| Battery+Stats | 1.5d | 2.5d | 直抄80% |
| 分析7页 | 5d | 5d | 平 |
| 中国本地化 | 3.5d | 3.5d | 平 |
| 测试+上架 | 5d | 3d | 审核更快 |
| 总计 | ~15d | ~28d | 直抄75% |